Diario di lavoro per lo sviluppo dello store SNGRS
Periodo di sviluppo: dal 26 novembre 2024 al 12 dicembre 2024
Obiettivo: Completare l'integrazione tra il primo modulo del progetto e le nuove funzionalità realizzate in JavaScript, con un focus sull'ottimizzazione e il miglioramento del prodotto.

Responsabili del progetto: Alessio Bonini e Gabriele Cavalli

26 novembre 2024
Attività svolte:
- Definizione dei temi e funzionalità da implementare con JavaScript.
- Suddivisione dei compiti tra i membri del team.
  Problemi: Nessuno riscontrato.

28 novembre 2024
Attività svolte:
- Avvio della progettazione con sviluppo di:
  - Sezione carrello.
  - Funzionalità per aggiungere quantità ai prodotti e finalizzare l'acquisto.
  - Modulo per i pagamenti.
    Problemi:
- Difficoltà iniziale con la visualizzazione delle quantità di prodotto nel carrello e l'aggiornamento delle modifiche.
  Soluzioni:
- Consultazione della documentazione online, che ha permesso di risolvere il problema in pochi giorni.

3 dicembre 2024
Attività svolte:
Raffinamento delle funzionalità del carrello e completamento della sezione.
Problemi: Nessuno.

5 dicembre 2024
Attività svolte:
- Aggiornamento della grafica nelle pagine di acquisto, con aggiunta di elementi come quantità e taglie.
  Problemi:
- Mancata sincronizzazione tra la grafica aggiornata e la sezione carrello.
  Soluzioni:
- Confronto tra i membri del team e approfondimento della documentazione disponibile.
6 dicembre 2024
Attività svolte:
- Verifica del corretto funzionamento di tutte le funzionalità implementate fino a quel momento.
  Problemi:
- Alcuni bug minori riscontrati durante i test.
  Soluzioni:
- Debug in collaborazione tra i membri del team.

7 dicembre 2024
Attività svolte:
- Creazione di una sezione dedicata alla registrazione di carte elettroniche per i pagamenti.
  Problemi:
- Difficoltà nell'integrazione della nuova sezione nel progetto.
  Soluzioni:
- Consultazione della documentazione, con successiva implementazione corretta.

10 dicembre 2024
Attività svolte:
- Proseguimento dei lavori sulla pagina di pagamento.
  Problemi:
- La pagina presentava bug che compromettevano il funzionamento.
  Soluzioni:
- Confronto e lavoro congiunto per risolvere il problema.

11 dicembre 2024
Attività svolte:
Completamento e collaudo della sezione di pagamento, con simulazione di registrazione di una carta elettronica.
Problemi: Nessuno riscontrato

Data: 20 dicembre 2024
Attività svolte:

- Conclusione della sezione pagamenti e suo collaudo
Modifica messaggi relativi alle comunicazioni con l’utente, miglioramento interfaccia utente e miglioramenti degli elementi del carrello.

Problemi riscontrati: nessuno

Data: 5 gennaio 2025
Attività svolte:

- Conclusione della sezione pagamenti e suo collaudo
Collaudo finale del sito e risoluzione problemi.

Problemi riscontrati: nessuno