Diario di bordo per la realizzazione dello store di scarpe SNGRS

Data di inizio: 26/11/2024
Data di fine: 12/12/2024

Obiettivi principali: integrare la parte del primo modulo del progetto con la parte JavaScript per l’inserimento di nuove funzioni e migliorie al fine di migliorare il prodotto.

Responsabili: Bonini Alessio, Cavalli Gabriele

Data: 26 novembre 2024
Attività svolte:

- Pianificazione e definizione dei temi da realizzare
   Abbiamo definito i possibili elementi da realizzare con il linguaggio js

- Suddivisione del lavoro tra i responsabili
   I responsabili di progetto si sono suddivisi differenti compiti tra di loro

Problemi riscontrati: nessuno

Data: 28 novembre 2024
Attività svolte:

- Inizio progettazione
   Vengono realizzati gli elementi come la sezione carrello, aggiunta della quantità del prodotto ed il suo acquisto, sezione pagamenti

Problemi riscontrati:
- difficoltà iniziale con la realizzazione della sezione del carrello, poiché non venivano inizialmente visualizzate le quantità delle scarpe acquistate e le eventuali modifiche sul prodotto.

Soluzioni adottate:
- Il problema è stato risolto in pochi giorni consultando anche la documentazione online

Data: 3 dicembre 2024
Attività svolte:

- Perfezionamento delle funzionalità della sezione carrello
   Vengono ampliate e perfezionate le funzionalità del carrello e la sua conclusione

Problemi riscontrati: nessuno

Data: 5 dicembre 2024
Attività svolte:

- Revisione grafica pagine acquisto scarpe
   Siccome in queste pagine vengono aggiunte delle funzionalità, come la quantità e il numero di scarpa, vengono perfezionati gli elementi grafici delle singole pagine per l’acquisto delle scarpe

Problemi riscontrati:
Le modifiche non erano visualizzabili nella sezione carrello

Soluzioni adottate:
Confronto tra i due responsabili del progetto e consultazione della documentazione online

Data: 6 dicembre 2024
Attività svolte:

- Controllo che tutte le funzionalità, create fino a questo momento, funzionino correttamente
   Test completo delle funzioni di progetto

Problemi riscontrati:
- Alcuni elementi aveva dei bug o leggeri malfunzionamenti

Soluzioni adottate:
- Confronto tra i due responsabili di progetto e risoluzione del problema

Data: 7 dicembre 2024
Attività svolte:

- Realizzazione di una sezione per la registrazione della carta elettronica per effettuare i pagamenti

Problemi riscontrati:
Problematiche per l’inserimento di questa nuova sezione all’interno del progetto

Soluzioni adottate:
Consultazione della documentazione e la nuova pagina è stata inserita correttamente

Data: 10 dicembre 2024
Attività svolte:

- Continuo della pagina inerente al pagamento e sue proprietà

Problemi riscontrati:
La pagina non funzionava correttamente e forniva una situazione di bug

Soluzioni adottate:
Confronto tra i due membri del gruppo e risoluzione del problema anche tramite la documentazione online

Data: 11 dicembre 2024
Attività svolte:

- Conclusione della sezione pagamenti e suo collaudo
La pagina viene completata e conclusa e viene effettuato anche il suo collaudo, ricreando la registrazione di una carta elettronica per effettuare un pagamento con tutte le richieste necessarie

Problemi riscontrati: nessuno