Diario di bordo

Realizzazione negozio di vendita di scarpe online SNGRS

Data di inizio: 08/10/2024
Data di fine: 12/11/2024

Obiettivi principali: lo scopo del progetto è quello di realizzare un sito che permetta l’acquisto di scarpe Nike o Air Jordan, offrendo all’utente una buona esperienza di navigazione e di acquisto

Responsabili: Bonini Alessio, Cavalli Gabriele

Data: 14 ottobre 2024
Attività svolte:

- Pianificazione e definizione degli Obiettivi
   Abbiamo definito il tema del progetto da realizzare e specificato gli obiettivi

- Calcolo delle tempistiche per la realizzazione
   Stesura dei tempi necessari per poter realizzare il progetto

- Suddivisione del lavoro tra i responsabili
   I responsabili di progetto si sono suddivisi differenti compiti tra di loro

Problemi riscontrati: nessuno

Data: 17 ottobre 2024
Attività svolte:

- Inizio progettazione della struttura del sito

- Stesura dei primi elementi per la sezione Home
   Abbiamo cercato delle informazioni utili per poter creare una pagina Home di buona grafica e anche facilmente consultabile dall’utente finale

Problemi riscontrati:
- Piccolo bug in una animazione
  Una animazione nella pagina Home dava alcuni problemi quando ci si passava sopra con il mouse

Soluzioni adottate:
- Ricerca di un metodo differente e risoluzione del problema

Data: 21 ottobre 2024
Attività svolte:

- Studio della parte CSS, design grafico
   Inizio della progettazione non solo HTML ma anche definizione di un buon codice CSS per poter ottenere una grafica soddisfacente

Problemi riscontrati:
- Difficoltà in alcuni momenti nel posizionare le immagini secondo uno schema prefissato

Soluzioni adottate:
- Cambiamento di alcuni elementi grafici e risoluzione del problema

Data: 22 ottobre 2024
Attività svolte:

- Continuo attività sviluppo design grafico
   Continuazione dell’attività di sviluppo grafico cominciata la volta precedente

- Ricerca di ulteriori funzionalità da inserire nel progetto
   Abbiamo pensato e cercato eventuali elementi o funzionalità da poter inserire all’interno del sito per arricchirlo di più

Problemi riscontrati: nessuno

Data: 26 ottobre 2024
Attività svolte:

- Ricerca dei prodotti da poter inserire all’interno del sito e loro caratteristiche
   Ricerca di un certo numero di scarpe da poter inserire nella sezione delle vendite

- Progettazione delle pagine della sezione vendite
   Una volta trovate le scarpe necessarie, si è passati alla realizzazione della sezione per poterle vendere e la loro presentazione

Problemi riscontrati:
- La barra di navigazione e la descrizione del prodotto venivano sovrapposte e modificavano la struttura della pagina

Soluzioni adottate:
- Revisione della struttura della pagina e cambiamento lato CSS

Data: 29 ottobre 2024
Attività svolte:

- Continuo sviluppo pagina sezione vendite

Problemi riscontrati: nessuno

Data: 2 novembre 2024
Attività svolte:

- Perfezionamento interfaccia grafica pagina Home e dei prodotti

Problemi riscontrati:
- Alle volte i comandi non funzionavano correttamente

Soluzioni adottate:
- Revisione del codice e sistemazione del problema

Data: 5 novembre 2024
Attività svolte:

- Revisione di tutte le pagine contenenti gli articoli per la vendita e loro perfezionamento
    Una revisione di tutte le pagine contenenti gli articoli per la vendita per verificare il loro corretto funzionamento

Problemi riscontrati: nessuno

Data: 7 novembre 2024
Attività svolte:

- Unione di tutte le pagine create dai singoli responsabili del progetto e verifica del corretto funzionamento totale del sito
Vengono unite tutte le pagine create dai singoli responsabili di progetto e viene verificato il corretto funzionamento dell’insieme dopo l’unione

Problemi riscontrati: nessuno

Data: 8 novembre 2024
Attività svolte:

- Fase di Test e Debugging per rintracciare eventuali problematiche nel sito

Problemi riscontrati: nessuno

Data: 11 novembre 2024
Attività svolte:

- Revisione finale del progetto per verificare il corretto funzionamento di tutte le funzionalità

Problemi riscontrati: nessuno