**rogetto per negozio online di scarpe SNGRS**

**Data di inizio:** 08/10/2024  
**Data di fine:** 12/11/2024

**Obiettivi principali:** Creare un sito web che consenta l'acquisto di scarpe Nike e Air Jordan, garantendo un’esperienza di navigazione e di acquisto ottimale per l’utente.

**Responsabili di progetto:** Bonini Alessio, Cavalli Gabriele

#### **14 ottobre 2024**

**Attività completate:**

* **Pianificazione e definizione degli obiettivi:** Scelta del tema e specificazione degli obiettivi del progetto.
* **Calcolo delle tempistiche:** Stima dei tempi necessari per il completamento del progetto.
* **Assegnazione delle attività:** Distribuzione dei compiti tra i responsabili.

**Problemi riscontrati:** Nessuno

#### **17 ottobre 2024**

**Attività completate:**

* **Progettazione della struttura del sito:** Inizio della definizione dell'architettura.
* **Creazione dei primi elementi della Home:** Ricerca di informazioni per una Home page esteticamente gradevole e intuitiva per l’utente.

**Problemi riscontrati:**

* Bug nell'animazione al passaggio del mouse sulla Home page.

**Soluzioni adottate:**

* Revisione dell’animazione con una soluzione alternativa.

#### **21 ottobre 2024**

**Attività completate:**

* **Sviluppo CSS e design grafico:** Inizio della definizione del CSS per un design visivamente coerente e funzionale.

**Problemi riscontrati:**

* Difficoltà nel posizionamento delle immagini in base alla struttura prevista.

**Soluzioni adottate:**

* Modifica degli elementi grafici per risolvere il problema.

#### **22 ottobre 2024**

**Attività completate:**

* **Proseguimento sviluppo grafico:** Continuazione del lavoro iniziato nella sessione precedente.
* **Ricerca di funzionalità aggiuntive:** Esplorazione di nuove caratteristiche per arricchire il sito.

**Problemi riscontrati:** Nessuno

#### **26 ottobre 2024**

**Attività completate:**

* **Ricerca dei prodotti:** Identificazione delle scarpe da includere nel catalogo.
* **Progettazione pagine vendita:** Creazione della sezione dedicata alla vendita con presentazione dei prodotti.

**Problemi riscontrati:**

* Sovrapposizione tra barra di navigazione e descrizione dei prodotti, con impatto sulla struttura della pagina.

**Soluzioni adottate:**

* Modifica della struttura e correzioni nel CSS.

#### **29 ottobre 2024**

**Attività completate:**

* **Sviluppo della pagina di vendita:** Proseguimento del lavoro sulla sezione vendite.

**Problemi riscontrati:** Nessuno

#### **2 novembre 2024**

**Attività completate:**

* **Ottimizzazione dell’interfaccia grafica della Home e delle pagine prodotto.**

**Problemi riscontrati:**

* Alcuni comandi non rispondevano correttamente.

**Soluzioni adottate:**

* Revisione del codice per risolvere il problema.

#### **5 novembre 2024**

**Attività completate:**

* **Revisione e perfezionamento delle pagine dei prodotti:** Verifica del corretto funzionamento di tutte le pagine di vendita.

**Problemi riscontrati:** Nessuno

#### **7 novembre 2024**

**Attività completate:**

* **Integrazione delle pagine e verifica generale:** Unione delle pagine sviluppate dai singoli responsabili e controllo dell’operatività complessiva del sito.

**Problemi riscontrati:** Nessuno

#### **8 novembre 2024**

**Attività completate:**

* **Fase di Test e Debugging:** Individuazione e risoluzione di eventuali problematiche nel sito.

**Problemi riscontrati:** Nessuno

#### **11 novembre 2024**

**Attività completate:**

* **Revisione finale:** Verifica conclusiva di tutte le funzionalità per garantire il funzionamento ottimale del progetto.

**Problemi riscontrati:** Nessuno